工事着手届・完了届の提出について

- 着手届

  - 提出時期

工事に着手する前に提出してください（※郵送でも構いません）。

  - 記入上の注意

- 届け出は許可を受けた申請者名で提出してください。

- 着手年月日は、実際に工事に着手する日（予定日）を記入してください。

- 完了届

  - 提出時期

工事完了後すみやかに提出してください（※郵送でも構いません）。

  - 記入上の注意

- 届け出は許可を受けた申請者名で記入してください。

- 工期の欄には、許可を受けた工期を記入してください（実際の工期ではありませんので注意してください）。

  - 添付写真

- 完了届には、許可を受けた工事の施工内容が確認できるよう、施工前、施工中、完了時の写真を添付してください（撮影年月日を明示してください）。

- その他の注意事項

  - 工期又は占用期間の変更

工期又は占用期間が、許可された期間内に終了する見込みがない場合には、変更手続きが必要となります。遅くとも許可期限の切れる２週間前までに変更許可申請書を提出してください。

  - 内容の変更

許可内容と異なる工事をせざるを得なくなった場合には、工事内容の変更手続きが必要となります。その場合、許可番号が神奈川県指令河第○○○○号の場合は、遅くとも新しい内容の工事に着手する前の1ヶ月前までに、神奈川県指令浜水第○○○○号の場合は、工事に着手する前の２週間前までに、変更許可申請書を提出するようにしてください。

【連絡先】　　〒２２０－００７３

横浜市西区岡野２－１２－２０ （横浜西合同庁舎内）

神奈川県横浜川崎治水事務所　許認可指導課

電話　０４５－４１１－２５０８　　　FAX　０４５－４１１－２６０２

※　窓口受付時間は、（午前）９：00～12：00、（午後）１：00～４：00となっておりますので、ご注意ください。